合同编号： YBZQ[2023]18

**黑龙江省政府采购合同**

服务类(地质矿产调查项目)

采购单位(甲方) 黑龙江省自然资源厅采购计划号. 黑财购核字[2023]09422号

供应商(乙方) 黑龙江省地质科学研究所 招 标 编 号 230001]STZB[DY]20230008

签 订 地 点 哈 尔 滨 签 订 时 间 2 0 2 3 年 1 2 月 2 0 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、 《中华人民共和国民法典》等法律、法规

规定，按照采购文件和成交供应商提供的响应文件，甲乙双方签订本合同。

**第一条** **项目概况**

1、项目名称： 黑龙江省大兴安岭呼中区欧宁河南铅锌多金属矿普查

2、项目地点： 黑龙江省大兴安岭地区呼中区

3、工作范围： ①东经123°2151”,北纬51°44'15”;②东经123°21'51”,北纬 51°45'30”;③东经123°22'36”,北纬51°45'30”;④东经123°2236”,北纬51°46'15”, ⑤东经123°26'58”,北纬51°46'15”;⑥东经123°26'58”,北纬51°45'38”;⑦东经

123°25'21”,北纬51°45'38”;⑧东经123°25'21”,北纬5144'15”。

4、承担方式： 通过政府单一来源采购确定乙方承担。

5、 项目工期： 自 2023 年12 月 20 日至 2024 年 12 月30日

6、项目任务技术指标与质量要求

(1)项目目标任务。详见项目任务书(附件1)。

(2)项目技术要求。按照黑龙江省自然资源厅(以下简称省自然资源厅)下发

的管理办法、技术要求及国家、行业颁布的相关规程、规范和实施方案执行。

(3)项目质量要求。各项工作合格率100%;良好率80%;优秀率60%

7、合同总价款(人民币):大写 叁佰叁拾陆万叁任陆佰元整 小写 366.36 万

元。

**第二条** **甲方权利和义务**

1、拥有该项目的一切地质勘查成果。

2、 黑龙江省地质矿产局(以下简称省地矿局)作为乙方主管部门，受省自然资 源厅委托有权对项目的工作进度、施工质量和经费使用等情况进行监督检查，并对成

果报告进行验收。

3、 如果遇到国家、省政府和自然资源厅实施矿产资源管理的特别需要，有权单

方面变更项目实施方案或者直接终止本合同。

4、 乙方在按照规定实施项目过程中，甲方有义务根据有关文件规定，按照工作

进度拨付项目经费。

5、省地矿局及时审查和批复乙方提出的符合相关规定的项目实施方案变更申请。

项目实施方案变更后，由于工作量减少，甲方有权从项目总费用中扣减相应的费用。

**第三条** **乙方权利和义务**

1、按照有关规定进行地质勘查工作，及时办理或注销相关手续。

2、有义务根据项目任务技术指标与质量要求组织项目实施。

3、在项目工作过程中，根据实际情况，需要变更实施方案的，有义务及时向省

地矿局提出申请，按省地矿局批复的变更实施方案文件执行。


4、有义务按照批准的项目实施方案和现行地质勘查规范、规程和甲方的有关要 求组织项目实施。保证项目主要工作(研究)人员、设备和资金的投入，保证项目质量。 按有关要求及时向省地矿局报告工作进展、取得成果、存在问题、下步工作建议、资

金使用情况等，并接受自然资源主管部门及其授权管理部门的监督检查。

5、 认真贯彻落实生态文明建设新要求，按照“生态优先、保护优先”的原则， 大力推进绿色勘查，结合工作区实际，科学合理的调整勘查技术手段和工作方法，减

少对生态环境扰动。

6、应按期如实提供财务、经济等相关资料，编制工作报告，并接受甲方组织或



委托的监督检查。

7、按本合同规定期限向甲方提交真实可靠的成果报告，并按有关规定汇交地质

资料。

8、 不得将项目转包第三方。自身无法完成的部分工作内容(槽探和浅井的土石 方工程除外),应签订外委合同，并报省地矿局同意后实施。外委合同不能与本合同

发生抵触，不能解除乙方任何义务和责任。

9、确保项目经费的合理合法使用，不得截留、挪用和挤占。

10、对地质成果及相关的信息资料严格保密，不得擅自向外界泄露。

11、 在项目实施过程中要遵守相关安全生产的要求，确保生产安全。

**第四条** **成果资料的保密与汇交**

1、乙方对从事项目所获得的资料及最终成果负有保密义务。未经甲方书面同意，

乙方不得以任何方式和理由向第三方披露或提供。

2、 凡涉及本合同的原始资料及其成果报告，未经甲方同意，乙方不得以任何组

织和个人的名义以任何形式公开发表。

3、 乙方为地质资料的汇交单位并承担相应责任。按照全国地质资料汇交管理办

法规定，及时向黑龙江省地质资料馆汇交成果资料、原始地质资料和实物地质资料。

**第五条** **工期保证**

1、乙方严格按照本合同要求，保证该项目按时完成。

2、 甲方要求比合同约定的工期提前完成时，应征得乙方同意。

3、 因乙方责任，不能按期完成或中途无故停止工作影响工期的，工期不顺延。


4、 因甲方责任，未按约定时间完成工作影响工期的，工期可顺延。

5、 因甲方原因增加工作量或未按本合同工作进度支付项目款，工期可顺延。

**第六条** **工程质量和验收**

1、 乙方必须保证本项目工作质量，并保存好各项工作质检记录和主管部门所发

的各种检查、评审意见书。



2、 本项目以任务书，实施方案，实施方案变更批复意见，国家、行业制订的相

关规范、管理办法和技术要求为本项目质量评审验收标准。

3、 乙方应根据各项工作的进度，按要求及时对各项工作过程及结果进行质量检

查，并做好检查记录。

4、 各项工作结束之前，乙方应提前向省地矿局提交验收申请。省地矿局应自接 到验收申请30日内组织验收。如果在验收过程中发现存在质量问题，应在验收后5 日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面意见后及时予以解决，由此造成 的工期、经费等方面的超出由乙方承担责任。乙方如未按照甲方要求提供提交相应项 目结果，甲方有权单方解除合同，并要求乙方返还已支付的所有费用，给甲方造成损

失的，需承担赔偿责任。

**第七条** **付款方式和结算**

1、 资金性质： 预算内资金。

2、 付款方式：按照省财政厅、省自然资源厅联合下发《关于进一步加强和规范 国有地质勘查单位矿产资源项目资金支付管理工作的通知》(黑财建(2015)167号)

及(黑财规审〔2016〕1号)文件规定执行。

① 第一次按总投资的50%拨付项目起动资金。项目承担单位上报资金申请时，应 提报《矿产资源项目资金拨付申请表》、《矿产资源项目情况明细表》及招标中标合

同等材料；


② 第二次按总投资的40%拨付项目中期资金。项目承担单位上报资金申请时，应 提报《矿产资源项目资金拨付申请表》、《矿产资源项目情况明细表》及项目工作进

度完成情况和省地矿局中期检查报告等材料；

③ 第三次按总投资的10%拨付项目收尾资金。项目承担单位上报资金申请时，应 提报《矿产资源项目资金拨付申请表》、《矿产资源项目情况明细表》及省地矿局野

外验收意见书等材料。

3、 项目结算形式。固定价格形式竣工结算，按中标价格结算，超出部分甲方不



予承认。如乙方在项目实施过程中出现特殊情况，在征求甲方同意的情况下，不论工

作内容或工作量如何调整，项目结算时保证不能超出中标价格。

4、 项目竣工结算：项目竣工验收后乙方向甲方提交项目结算书和其他有关项目 资料，并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料20个工作日内提出审计意见， 甲乙双方在不超出中标价格并共同认可的审计额为本项目的结算总额；项目中期终止

的，按照实施方案、任务书中已发生的工程量进行结算，剩余工程款返回财政部门。

**第八条** **安全生产和防火**

1、 乙方在工作期间要严格按照《地质勘探安全规程》的要求，切实做好地质调 查安全生产工作，确保野外作业人员生命财产安全。若造成人员伤亡或财产损失，由

乙方自负经济和法律责任。

2、省地矿局有权根据中国地质调查局陆地地质调查作业突发事件应急预案和地 方政府护林防火等要求，对乙方尤其是野外项目组救援组织机构的建立，各项应急措

施及处置工作等方面进行监督检查。

**第十条** **合同的生效与其他**

1、 本合同甲乙双方签字盖章后生效， 一式肆份具有同等法律效力，甲方叁份，

乙壹份。甲方负责将签订的合同在黑龙江省政府采购网上进行备案。

2、 除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签定

甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

3、 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

4、 因自然灾害等不可抗力因素，导致本合同无法履行时，经甲乙双方协商一致

可变更或解除本合同。

5、 本合同所列附件作为本合同的有效组成部分；本合同未尽事宜，经甲乙双方

协商一致，可增加补充条款，作为本合同的组成部分。

6、 甲乙双方履行各自权利与义务完毕后，本合同自行终止。

7、 若因林业方面限制，造成不能按时完工或工程布置不合理等情况，不属于乙

方责任。

**第十一条** **违约责任**



1、 因甲方原因致使项目无法正常实施，给乙方造成经济损失的，由甲方承担责

任。

2、 合同签订后，甲方按照合同要求向乙方支付项目经费，但由于省财政预算拨

付等原因而影响项目经费按期投入时，甲方应及时向乙方作出说明。

3、 乙方截留、挪用和挤占项目款，甲方有权责令其限期改正；逾期不改正的，

甲方及有关部门将追回项目款，并追究乙方违约责任。

4、 乙方未按任务书、实施方案、实施方案变更批复意见或有关技术标准、规范、 规程、规定和质量要求完成任务，或项目实施过程中出现重大质量问题的，甲方有权 责令其返工并限期完成；逾期未返工完成任务的，甲方将解除合同，追回已支付项目

款，并追究乙方违约责任。

5、乙方对项目实施过程中发现的矿产线索隐瞒不报，擅自卖予或赠予第三方的； 擅自将地质成果信息泄露给第三方的；致使工作区勘查秩序混乱，以探代采，导致矿 体被盗采的；在野外勘查工作、成果报告中弄虚作假的。上述问题一经查实，甲方有

权要求乙方赔偿损失，并追究违约责任。

6、 乙方擅自将项目转包给第三方，省地矿局有权要求其限期纠正或解除合同，

由此所造成的损失由乙方承担，并且乙方三年内不得承揽相应项目。

**第十二条** **合同争议解决**

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解

决，如果协商不能解决，双方均可到甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**第十三条** **签订本合同的依据**


1、政府采购文件；2、乙方提供的响应文件； 3、评审记录；4、成交通知书。



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 甲方(章)  黑龙江省自然资源厅  2023年12月20日 | 乙方(章)  黑龙江省地质科学研究所  2 0 2 3 年 1 2 月 2 0 日 | |
| 单位地址：哈尔滨市香坊区红旗大街 263号 | 单位地址：哈尔滨市香坊区珠江路 5-2号 | |
| 法定代表人： | 法定代表人 |  |
| 委托代理人 | 委托代理人 | |
| 电话 | 电话：0451-87715213 | |
| 电子邮箱 | 电子邮箱：1908193356@qq.com | |
| 开户银行 | 开户银行：中国建设银行股份有限公 司哈尔滨香坊支行 | |
| 帐号： | 帐号：23001865651050002299 | |
| 邮政编码：150090 | 邮政编码：15009C | |
| 采购办归档备案  年 月 日 | | |



**合** **同** **附** **件**

本 合 同 的 附 件 为 合 同 的 组 成 部 分 。

附件1、项目任务书

附件2、甲方法定代表人授权书

附件3、乙方法定代表人授权书(法定代表人签字的不附此件)

**黑龙江省矿产资源能源勘查** **项** **目** **任** **务** **书**

**编号：** **YBZQ[2023]18**



**项目名称：**黑龙江省大兴安岭呼中区欧宁河南铅锌多金属矿普查

**项目编码：**YBZQ-202318

**勘查单位：** 黑龙江省地质科学研究所

**起止时间：** 2023年12月-2024年12月

**总体目标任务：**

在以往勘查成果基础上，采用小角度钻探和钻探等方法 手段，验证物化探综合异常，对发现的铅锌矿体进行追索、 控制，大致查明矿体的规模、分布、形态、产状和矿石质量， 总结控矿因素、成矿特征、找矿标志，对普查区的资源潜力

作出总体评价，为后续勘查工作提供依据。

**年度工作任务：**

1.利用钻探工程对已发现的矿体沿倾向进行追索控制

大致查明矿体的规模、分布、形态、产状和矿石质量。

2.总结控矿因素、成矿特征、找矿标志，对普查区找矿

潜力做出评价，为进一步勘查工作提供依据。

**普查区范围拐点坐标(2000国家大地坐标系):**

1.123°21′51“ ,51°44′15”;

2.123°21′51“ 3.123°22′36“ 4.123°22′36” 5.123°26’58“ 6.123°26’58" 7.123°25′21"

8.123°25′21“

,51°45′30”;

,51°45′30”;

,51°46′15”;

,51°46'15”;

,51°45′38";

,51°45′38";

,51°44′15”。

面积为15.87平方千米。

**技术要求：**

工作中执行《黑龙江省矿产勘查项目管理办法及技术要

求(试行)》,并参照其它相关规范、标准和规定。

**主要实物工作量：**

机械岩芯钻探2500米；基本分析样600件(分析Ag、 Cu 、Pb 、Zn); 原岩光谱分析样180件(分析Au、Ag、As、 Sb、Bi、Cu、Pb、Zn、W、Sn、Mo); 内检样60件；外检样 50件；组合分析5件；小体重30件；薄片30件；光片10

件；工程点定测5点。



**预期成果：**

提交可供进一步勘查的铅锌矿产地1处。

**经费预算：**

2023年度经费预算为366.36 万元，由省财政一般债券

资金全额投资。



**授** **权** **委** **托** **书**

委 托 单 位：黑龙江省自然资源厅

法 定 代 表 人 ： 于 万 臣 职务： 自然资源厅厅长

受 委 托 人：史 憨 职务：自然资源厅副厅长

现委托史憨同志(身份证号码：230103196806295157) 为黑龙江省自然资源厅2023年度省矿产资源能源勘查项目

合同签订代理人。

委 托 人 ：

受委托人：

签发日期：

有效期：2023年12月20日至该项目签订合同完毕为

止。