平房区老城区清冰雪工作考评办法

为进一步加强平房区老城区清冰雪工作，实施科学有效监督考评，推动精细化、长效化、规范化管理机制，激励各清雪单位增强责任意识、提高管理水平，圆满完成今冬明春清冰雪工作特制定本考评办法。

一、考评对象

平房区老城区各清冰雪服务中标单位。

二、考评内容

按照合同中规定条款，从清雪指令下达后清雪人员、设备进场情况、道路清雪进展情况、按时限完成清雪作业情况,综合进行考评。

1.大雪、中雪， A级街路，在降雪过程结束后24小时内清运完毕；B类、C类街路，在降雪过程结束后48小时内清理完毕、72小时内拉运完毕。

2.小雪， A级街路在降雪过程结束后12小时内清运完毕；B类、C类街路，在降雪过程结束后36小时内清理完毕、48小时内拉运完毕。

三、考评方法

1.各清雪标段由城管局各检查小组检查验收。主要采取分组检查的方式进行。由各检查组按照清雪验收时限和清雪标准，采取文字记录和现场拍照的方式进行检查，按照合同中条款对存在问题标段给予相应处罚，对检查中存在的问题限期整改（时间为1天），并下达问题整改通知单，未按时限要求整改的扣除本场降雪清理资金，情节严重的经考评领导小组同意中止合同。

2、处罚条款

（1）验收后未达到清雪标准，该路段有大于50%面积未按时限完成街路清雪，按每平方米中标价金额扣除整条街路清雪费。

（2）验收后未达到清雪标准，该路段有50%-30%之间面积未按时限完成的清雪，按每平方米中标价金额扣除整条街路70%清雪费。

（3）验收后未达到清雪标准，该路段有小于30%面积未按时限完成的清雪，则应按每平方米中标价金额扣除整条街路50%清雪费。

（4）验收后未达到清雪标准，该路段有小于10%以内面积未达到清雪标准，则将该路段未达标面积进行测量，按照中标价格，扣除相应面积的清雪费用。

（5）严禁擅自使用融雪剂，遇到灾害天气坡路和重要交通要道影响交通时，按照全市统一指挥科学撒布。负责此路段的清冰雪单位，要及时组织清运污雪，如出现雪泥、黑雪造成不良影响的，处以乙方5000至10000元罚款。

未经允许擅自使用融雪剂的清冰雪单位，一经发现扣除本场清雪费用5000元—10000元。造成严重后果的，甲方有权终止与乙方的清冰雪合同。

（6）如被上级领导和主管部门批评及新闻媒体曝光的单位给予1000元至3000元的处罚，情节严重者，甲方有权终止与乙方单位的清运冰雪合同。

（7）未按照甲方招标文件中要求的清冰雪安全作业规定进行作业，发生交通事故的，甲方有权终止与乙方单位的清运冰雪合同。

（8）乙方必须保证清冰雪的连续性和机械使用率，如乙方未按甲方招标要求连续组织清冰雪或使用机械清冰雪，甲方有权终止合同。

（9）在检查验收中第一次验收不合格给予黄牌警告，第二次验收不合格给予红牌警告并约谈，第三次验收不合格甲方终止与乙方单位的清运冰雪合同。